# ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к государственной программе «Развитие транспортной системы»

Паспорта федеральных целевых программ и Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте

ПАСПОРТ

федеральной целевой программы

«Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» (проект)

Наименование Программы - федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»

Основание для разработки Программы - распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 июня 2007 г. № 781-р

Государственный заказчик - координатор Программы - Министерство транспорта Российской Федерации

Государственные заказчики Программы - Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное агентство железнодорожного транспорта, Федеральное дорожное агентство, Федеральное агентство воздушного транспорта, Федеральное агентство морского и речного транспорта, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

Основные разработчики Программы - головной разработчик – федеральное государственное унитарное предприятие «Научный центр по комплексным транспортным проблемам»; соисполнители - автономная некоммерческая организация «Центр стратегии и совершенствования управления транспортным комплексом», закрытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры», государственное образовательное учреждение «Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации», федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно- исследовательский институт гражданской авиации», федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный проектно- изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской авиации», федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского транспорта», Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций

Цели и задачи Программы - целями Программы являются: развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны; повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы; улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений на транспорте. Для реализации этих целей необходимо решение следующих задач: развитие путей сообщения (автомобильные дороги общего пользования, железнодорожные линии, внутренние водные пути); строительство скоростных автомобильных дорог и железнодорожных линий для организации скоростного пассажирского движения; формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения; развитие аэропортовой сети (аэропорты-хабы, внутрироссийские узловые и местные аэропорты); увеличение пропускной способности российских морских портов; комплексное развитие транспортных узлов, включая терминально-логистические центры; повышение конкурентоспособности международных транспортных коридоров; обновление парков транспортных средств, состава морского и речного флота; обеспечение транспортной безопасности; развитие интегрированной системы контроля безопасности на транспорте; формирование и отработка механизмов проектного управления инвестициями

Важнейшие целевые индикаторы Программы транспортная подвижность населения Российской Федерации; экспорт транспортных услуг; прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием; объем перевалки грузов в российских морских портах; доля протяженности участков сети железных дорог, на которых имеются ограничения пропускной и провозной способности; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; доля протяженности внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации

Сроки реализации Программы - 2010 - 2020 годы

Перечень подпрограмм Программы – «Развитие экспорта транспортных услуг» «Железнодорожный транспорт» «Автомобильные дороги» «Морской транспорт» «Внутренний водный транспорт» «Гражданская авиация» «Контроль и надзор в сфере транспорта»

Объемы и источники финансирования Программы - общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 10492,0 млрд. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 5385,4 млрд. рублей; за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 65,2 млрд. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 5041,4 млрд. рублей. По целевому назначению общая потребность в ресурсном обеспечении распределяется следующим образом - капитальные вложения составляют 9484,0 млрд. рублей; расходы на научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы – 16,7 млрд. рублей; расходы на прочие нужды – 991,3 млрд. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности - реализация мероприятий Программы позволит: увеличить транспортную подвижность населения в 1,7 раза по сравнению с 2009 годом, в том числе на воздушном транспорте - в 2,7 раза; увеличить объем экспорта транспортных услуг в 2,9 раза и транзит грузов по территории Российской Федерации в 2,0 раза; обеспечить 2,7 тыс. сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием; увеличить объем перевалки грузов в российских морских торговых портах в 1,8 раза; сократить долю протяженности участков сети железных дорог, на которых имеются ограничения пропускной и провозной способности, на 68 процентов; сократить протяженность участков внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации, в 7 раз. На железнодорожном транспорте будут введены в эксплуатацию 1,8 тыс. км новых линий, 1,7 тыс. км дополнительных главных путей, электрифицированы 2,2 тыс. км линий, скорость доставки грузовых отправок в 2020 году достигнет 305 км в сутки, в том числе контейнеров в транзитном сообщении - 950 км в сутки. За время реализации Программы будут устранены ограничения по пропускной способности на 6,2 тыс. км автомобильных дорог федерального значения, построены и реконструированы почти 8,6 тыс. км автомобильных дорог федерального значения, включая строительство 1,9 тыс. км автомагистралей и скоростных дорог в составе международных транспортных коридоров. На условиях софинансирования из федерального бюджета будут построены и реконструированы 3,9 тыс. км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. На морском транспорте суммарная производственная мощность отечественных портов увеличится на 454 млн. тонн, общий тоннаж морского транспортного флота, контролируемого Российской Федерацией, возрастет на 30 процентов, тоннаж флота под российским флагом возрастет в 2,2 раза, пополнение морского транспортного флота составит 7953,4 тыс. дедвейт-тонн. На внутреннем водном транспорте протяженность участков, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации, сократится на 4,2 тыс. км, будут повышены безопасность и надежность функционирования судоходных гидротехнических сооружений (доля судоходных гидротехнических сооружений, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности, снизится с 21,3 процента до 9 процентов, опасный уровень - с 2,4 процента до 0 процентов). Развитие объектов инфраструктуры воздушного транспорта обеспечит формирование опорной сети аэропортов, будут реконструированы 101 взлетно-посадочная полоса, в том числе 11 - в крупных международных узловых аэропортах. Количество пассажиров, перевезенных в год на местных авиалиниях, возрастет в 2 раза, трансферных пассажиров - в 16,9 раза, обновление парка самолетов составит 678 единиц.

Общественная эффективность реализации проектов Программы (интегральный эффект за период до 2040 года в ценах соответствующих лет) оценивается в 39,08 трлн. рублей, коммерческая - в 27,5 трлн. рублей, бюджетная – в 76,4 трлн. рублей.

ПАСПОРТ федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы)» (проект)

Наименование программы - федеральная целевая программа «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 – 2020 годы)»

Дата принятия решения о разработке программы - распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 1974-р

Государственные заказчики – Федеральная аэронавигационная служба, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Государственный заказчик-координатор программы - Министерство транспорта Российской Федерации

Основные разработчики программы - федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт аэронавигации", автономная некоммерческая организация "Агентство Росгидромета по специализированному гидрометобеспечению", федеральное бюджетное учреждение "Служба единой системы авиационно-космического поиска и спасания"

Цель и задачи программы - целью реализации Программы является повышение безопасности полетов и эффективности использования воздушного пространства за счет модернизации Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (далее - Единая система), ее объектов и взаимодействующих с ней систем путем создания и развития Аэронавигационной системы России на основе использования новых технических средств и технологий в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: внедрение перспективной структуры воздушного пространства Российской Федерации, совершенствование методов планирования и гибкого его использования в интересах всех пользователей; модернизация и техническое перевооружение инфраструктуры (объектов) аэронавигации, укрупнение центров организации воздушного движения; внедрение перспективных наземных, бортовых и космических средств и систем аэронавигации в соответствии с Концепцией связи, навигации, наблюдения/организации воздушного движения Международной организации гражданской авиации (далее - Концепция СНН/ОрВД); внедрение перспективных систем и технологий метеорологического обеспечения аэронавигации, включая предоставление данных в реальном времени; создание инфраструктуры единой системы авиационно-космического поиска и спасания (далее - единая система поиска и спасания) и современного авиационного поисково-спасательного комплекса

Важнейшие целевые индикаторы и показатели - важнейшими целевыми индикаторами реализации Программы являются: средняя величина налета воздушных судов на 1 инцидент, произошедший по причинам, связанным с аэронавигационным обслуживанием, с начала реализации Программы; повышение оправдываемости прогнозов погоды по аэродромам Российской Федерации; уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов

Сроки реализации программы - 2009 – 2020 годы

Основные мероприятия программы - основными мероприятиями программы являются: создание укрупненных районов организации воздушного движения; совершенствование аэронавигационного обслуживания полетов в районе аэродромов и на воздушных трассах; модернизация сети авиационной электросвязи и передачи данных; оснащение радиолокационных позиций средствами вторичной радиолокации; внедрение единой системы планирования использования воздушного пространства; переход к современным технологиям организации воздушного движения, основанным на внедрении средств и систем в соответствии с Концепцией СНН/ОрВД; внедрение интегрированных военно-гражданских автоматизированных систем управления воздушным движением; проведение технической модернизации и автоматизации системы метеорологического обеспечения аэронавигации; развитие единой системы поиска и спасания

Объем и источники финансирования - реализация мероприятий Программы предусматривает финансирование в объеме 90 308,6 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: за счет средств внебюджетных источников – 31 764,8 млн. рублей; за счет средств федерального бюджета – 58 543,8 млн. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности: повышение уровня безопасности воздушного движения к 2020 году в 1,5 раза; повышение пропускной способности воздушного пространства в 1,8 раза; снижение эксплуатационных расходов пользователей воздушного пространства на 80 млрд. рублей за период реализации Программы; повышение оправдываемости авиационных прогнозов погоды по аэродромам Российской Федерации до 91 процента; повышение прикрытия территории страны авиационными поисково-спасательными силами и средствами до 100 процентов; интеграция Аэронавигационной системы России в единую региональную европейскую аэронавигационную систему на базе перехода к перспективным системам, предусмотренным Концепцией СНН/ОрВД, технологиям, правилам и процедурам Международной организации гражданской авиации; обеспечение возможности перевода Аэронавигационной системы России на работу в условиях военного времени без перестройки структуры, перерывов в функционировании и изменения порядка взаимодействия с другими системами. Общественная эффективность Программы в виде суммарного чистого дисконтированного дохода составит 56,7 млрд. рублей, коммерческая – 19,9 млрд. рублей, бюджетная - 8,6 млрд. рублей.

- ПАСПОРТ

Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте

(в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации

от 1 ноября 2011 г. № 1905-р)

- Ответственный исполнитель подпрограммы - Министерство транспорта Российской Федерации

Соисполнители подпрограммы - МВД России, ФСБ России, МЧС России, Росжелдор, Росавтодор Росавиация, Ространснадзор, Росморречфлот, Государственная компания «Российские автомобильные дороги», ОАО «Российские железные дороги»

Цель программы – защита жизни и здоровья населения на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основные направления программы обеспечение безопасности населения на метрополитене, автомобильном, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, на железнодорожном транспорте, воздушном транспорте, а также на морском и внутреннем водном транспорте; гармонизация законодательства Российской Федерации в области обеспечения транспортной безопасности, а также создания и функционирования комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте; формирование индивидуального и общественного сознания, активной жизненной позиции и повышение грамотности населения в области обеспечения безопасности населения на транспорте; создание системы профессиональной подготовки, обучения и аттестации специалистов и должностных лиц в области обеспечения транспортной безопасности, а также персонала, принимающего участие в обеспечении транспортной безопасности, в том числе в части предотвращения и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на транспорте; создание системы информационного обеспечения безопасности населения на транспорте, интегрирующей информационные ресурсы органов исполнительной власти всех уровней в области обеспечения транспортной безопасности в единое защищенное закрытое информационное пространство. - Повышение уровня и качества контроля и надзора в области обеспечения безопасности населения на транспорте

- Этапы и сроки реализации подпрограммы 2010-2013 годы - На первом этапе (до 31 марта 2011 г.) наиболее уязвимые объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства будут оснащены специализированными техническими средствами и устройствами, обеспечивающими уменьшение их уязвимости от актов незаконного вмешательства. - На втором этапе (до 31 декабря 2012 г.) будут созданы основные компоненты комплексной системы, разработаны новые инженерно-технические средства, завершены основные мероприятия по повышению уровня профессиональной подготовки специалистов и грамотности населения. - До 31 января 2013 г. будут завершены формирование и создание комплексной системы, выстраивание основных элементов, создание нормативно-правовой базы обеспечения транспортной безопасности.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы Общий объем финансирования Комплексной программы из Федерального бюджета 46 799,60 млн. рублей, из средств субъектов транспортной инфраструктуры – 6 180,6 млн. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Реализация комплексной программы обеспечит повышение количества защищенных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности с 26,4 % в 2010 году до 76,7 % в 2013 году, что позволит повысить уровень удовлетворенности населения мерами, принимаемыми органами исполнительной власти, для обеспечения безопасности с 10 до 80 процентов.